EX1:

User Story: "Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể theo dõi tiến độ công việc."

Story Points: 5 điểm Story (mức độ khó trung bình)

Lý do giải thích: Tính năng "Tạo công việc mới" đòi hỏi nhiều bước kết hợp gồm thiết kế giao diện nhập liệu, kiểm tra dữ liệu hợp lệ, gọi API để lưu công việc, xử lý phản hồi (thành công/thất bại) và cập nhật lại danh sách công việc.
Mặc dù không có logic phức tạp hay tính toán nặng, nhưng có nhiều phần cần phối hợp nhịp nhàng nên mức độ khó ở trung bình

EX2:

User Story: "Là khách hàng, tôi muốn thanh toán đơn hàng để có thể hoàn tất mua sắm trên ứng dụng web bán hàng trực tuyến."

Story Points: 8 điểm

Lý do giải thích: Tính năng thanh toán đơn hàng có độ phức tạp cao vì phải xác thực thông tin thanh toán, tích hợp với cổng thanh toán, xử lý nhiều kịch bản giao dịch thành công, thất bại, hủy, cập nhật trạng thái đơn hàng và đảm bảo bảo mật, nên phù hợp mức 8 Story Points.

EX3:

User Story: "Là người dùng, tôi muốn thêm/sửa/xóa sản phẩm trong giỏ hàng để có thể gom sản phẩm và thanh toán trong một đơn hàng."

| Thành viên | Story points |
| --- | --- |
| A | 5 |
| B | 8 |
| C | 8 |
| D | 5 |
| E | 3 |

Lý do có sự khác biệt

- Một số thành viên nghĩ tính năng chỉ đơn giản ở mức thêm/xóa sản phẩm nên chọn điểm thấp (3–5).

- Các thành viên khác đánh giá cần đồng bộ dữ liệu với backend, cập nhật số lượng, tính tổng tiền, xử lý lỗi và UI nên chọn điểm cao hơn (8).

Story Points (đồng thuận): 8 điểm

Lý do chốt ngắn gọn

- Tính năng cần thực hiện đa tầng: UI/UX (thêm/sửa/xóa, responsive), state management, persist client-side, API endpoints và logic backend (tồn kho, cập nhật trạng thái), xử lý kịch bản lỗi/đồng bộ, và test đầy đủ — khiến độ phức tạp vượt mức trung bình.

- 8 điểm phản ánh phức tạp cao nhưng rõ ràng

EX4:

User Story: “Tạo tính năng đăng nhập trong ứng dụng ngân hàng trực tuyến.”

| Thành viên | Story points |
| --- | --- |
| A | 5 |
| B | 8 |
| C | 13 |
| D | 8 |
| E | 5 |

Lý do có sự khác biệt

- Chọn 5 điểm:

  - Nghĩ rằng đăng nhập chỉ gồm giao diện nhập thông tin và gọi API xác thực tài khoản.

- Chọn 8 hoặc 13 điểm:

  - Đánh giá cao hơn vì đăng nhập ngân hàng yêu cầu bảo mật và nhiều xử lý hơn hệ thống thông thường, bao gồm:Xác thực đa lớp (OTP/SMS/email), Khóa tài khoản khi nhập sai nhiều lần, Mã hoá dữ liệu đăng nhập, Chống tấn công brute-force, phishing, Ghi log truy cập và cảnh báo

## Điểm Story cuối cùng (đồng thuận):8 Story Points

## Tính năng đăng nhập ngân hàng yêu cầu nhiều lớp bảo mật và xử lý lỗi (OTP, mã hóa, khóa tài khoản, ghi log, chống tấn công), nên độ phức tạp cao hơn đăng nhập thông thường → phù hợp mức 8 Story Points, nhưng chưa đến mức mơ hồ hoặc quá lớn để chọn 13.

EX5:

1. Ước lượng bằng Story Points (Product Backlog)

| User story | Mô tả | Story points |
| --- | --- | --- |
| US1 | Tạo công việc mới | 5 |
| US2 | Chỉnh sửa công việc | 5 |
| US3 | Xóa công việc | 3 |
| US4 | Đánh dấu công việc hoàn thành | 3 |
| US5 | Tìm kiếm công việc theo từ khóa | 8 |
| US6 | Đăng ký tài khoản | 5 |
| US7 | Đăng nhập hệ thống | 8 |

2. Planning Poker — Thảo luận và thống nhất

Đăng nhập (US7): thành viên chọn 5–13 điểm → thảo luận yêu cầu bảo mật → thống nhất 8 điểm

Tạo công việc mới (US1): điểm dao động 3–8 → vì có validate + cập nhật danh sách → thống nhất 5 điểm

Tìm kiếm công việc (US5): có xử lý lọc, debounce, database query → thống nhất 8 điểm

3. Xác định mục tiêu Sprint (Sprint Goal)

"Hoàn thành các tính năng cốt lõi của quản lý công việc: tạo, chỉnh sửa, xóa và đánh dấu hoàn thành công việc."

Lý do: Đây là lõi của hệ thống, giúp người dùng bắt đầu quản lý công việc ngay từ Sprint đầu tiên.

4. Phân chia User Stories thành Tasks (Task Planning)

| User story | Tasks |
| --- | --- |
| US1 | - Thiết kế UI form - Validate dữ liệu nhập - Tạo API lưu dữ liệu - Hiển thị thông báo & cập nhật danh sách |
| US2 | - Tạo modal chỉnh sửa - Gọi API update - Xử lý lỗi và hiển thị thông báo |
| US3 | - Tạo popup xác nhận - API xóa dữ liệu - Cập nhật UI sau khi xóa |
| US4 | - API update trạng thái - Cập nhật UI (hiệu ứng hoàn thành) - Lọc công việc hoàn thành |

Tổng Story Points Sprint hiện tại: 5 + 5 + 3 + 3 = 16 điểm

5. Sử dụng Velocity để lập kế hoạch Sprint

Giả sử Velocity của Sprint trước là: Velocity = 15 Story Points / Sprint

→ Do đó Sprint mới nên lập kế hoạch gần 15 Story Points

Tổng ước lượng Sprint hiện tại 16 điểm gần bằng Velocity → Kế hoạch hợp lý và có thể đạt.

Nếu nhóm lo ngại rủi ro → có thể tách 1 task sang Sprint sau.

EX6:

1. Xác định Mục tiêu Sprint (Sprint Goal): "Hoàn thiện các chức năng chính giúp người dùng tạo và quản lý danh sách công việc hàng ngày."

Lý do:
Mục tiêu này mang lại giá trị trực tiếp cho người dùng, cho phép họ bắt đầu sử dụng ứng dụng để quản lý công việc hiệu quả ngay từ Sprint đầu tiên.

2. Chọn User Stories từ Product Backlog

| User story | Mô tả | Lí do chọn |
| --- | --- | --- |
| US1 | "Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để quản lý các nhiệm vụ cần làm." | Đây là chức năng cốt lõi và cần thiết đầu tiên để người dùng thêm việc vào danh sách. |
| US2 | "Là người dùng, tôi muốn chỉnh sửa và xóa công việc để cập nhật hoặc loại bỏ nhiệm vụ." | Sau khi có công việc, người dùng cần khả năng chỉnh sửa hoặc xóa để quản lý linh hoạt. |

3. Phân chia User Stories thành các Task nhỏ

US1 — Tạo công việc mới

Task

Thiết kế giao diện Form nhập nội dung công việc

Validate dữ liệu (không để trống, định dạng đúng)

Gửi dữ liệu lên API để lưu vào hệ thống

Cập nhật danh sách công việc sau khi tạo thành công

Hiển thị thông báo trạng thái (thành công / lỗi)

US2 — Chỉnh sửa & Xóa công việc

Task

Tạo giao diện popup/modal chỉnh sửa

Xử lý cập nhật dữ liệu lên API

Tạo popup xác nhận khi xóa

Xử lý API xóa công việc

Cập nhật lại danh sách và hiển thị thông báo

4. Ước lượng công việc bằng T-shirt Sizes

| User story | size | Lí do chọn |
| --- | --- | --- |
| US1 | M (Medium) | Có giao diện + validate + API + cập nhật UI. Không quá phức tạp nhưng có nhiều bước liên kết. |
| US2 | L (Large) | Gồm hai chức năng (chỉnh sửa & xóa), cần nhiều xử lý UI, API và nhiều tình huống test hơn → độ phức tạp cao hơn US1. |

EX7:

User Story: “Là một người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng ứng dụng.”

1. Chia nhỏ User Story thành các task

Nhóm: Backend

+ Thiết kế API đăng ký (Register API Contract): 2 story point

+ Tạo mô hình dữ liệu User (database + entity/model): 3 story point

+ Xây dựng API đăng ký (POST /auth/register): 5 story point

+ Thêm cơ chế mã hóa mật khẩu (Hash password): 2 story point

+ Viết unit test cho API đăng ký: 3 story point

Nhóm: Frontend

+ Thiết kế giao diện form đăng ký (UI): 2 story point

+ Xây dựng form đăng ký (HTML/CSS/JS hoặc React): 3 story point

+ Thực hiện validate phía client: 2 story point

+ Gọi API đăng ký và xử lý response: 3 story point

EX8:

- sprint1 velocity = 13

- sprint2 velocity = 18

- velocity trung bình = 15.5  dùng 15 điểm làm target an toàn cho Sprint tiếp theo

Các User Stories được chọn: US7 (8 SP), US8 (5 SP), US9 (3 SP)

EX9:

1.Ước lượng công việc bằng phương pháp Story Points:

  - Vai trò : Người dùng

  - Mục đích  : Là người dùng muốn Tạo công việc mới

  - Giải tích : Để có thể tạo mới công việc lưu trữ các thông tin cần làm

Mức độ phức tạp : 5

->Do nó làm cái chức năng chính trong hệ thống để có thể quản lý các công việc mà người dùng cần note lại để thực hiện

2. Thực hiện Planning Poker:

| Tên nhiệm vụ | Điểm Story Point | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Giao diện công việc | 3 | Đi thiết kế giao diện có thể thêm công viện mới ( input nhập , tên công viêc, calender chọn ngày bắt đầu và kết thúc |
| API | 5 | Viết API để thêm mới công việc vào CSDL tiến hành lưu trữ dữ liệu |
| Validate dữ liệu | 2 | Hiển thị thông báo thành công hoặc lỗi thông tin khi người dùng tạo công việc mới |

3.Lập kế hoạch Sprint:

Velocity giả định: Ví dụ nhóm có Velocity = 20 điểm/Sprint (hoặc cá nhân có Velocity = 10 điểm/Sprint).

- Chọn User Stories:

- Nếu Velocity = 10 , có thể chọn toàn bộ User Story “Tạo công việc mới”

- Nếu Velocity = 20 , ngoài User Story này, nhóm có thể chọn thêm các User Stories khác từ Product Backlog (ví dụ: “Xem danh sách công việc”, “Chỉnh sửa công việc”).

EX10:

1.User Story : “Là người dùng, tôi muốn có giỏ hàng để thêm sản phẩm, cập nhật số lượng và xem tổng tiền, để có thể hoàn tất đặt hàng.”

2.Các Task được chia nhỏ :

| Task | Story Point |
| --- | --- |
| Thiết kế UI/UX giỏ hàng | 1 |
| Xử lý logic front-end | 3 |
| API “Thêm sản phẩm vào giỏ hàng” | 2 |
| API “Lấy thông tin giỏ hàng” | 2 |
| API “Cập nhật giỏ hàng” | 2 |
| API “Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng” | 2 |
| Hiển thị tổng tiền + phí vận chuyển | 2 |
| Viết test (unit + integration) & kiểm tra QA | 2 |

- Việc chia User Story “Tạo tính năng giỏ hàng” thành các task nhỏ được thực hiện dựa trên các nguyên tắc của Scrum nhằm :

  - Giảm độ phức tạp và giúp nhóm dễ hiểu hơn

  - Hỗ trợ ước lượng Story Point chính xác và thực tế hơn

  - Tối ưu hoá khả năng hoàn thành trong Sprint

  - Cho phép làm việc song song giữa dev–QA–backend–frontend

  - Giúp dễ theo dõi tiến độ trong Sprint Backlog

  - Dễ kiểm thử, dễ review, dễ đảm bảo chất lượng

3.Lập kế hoạch Sprint

- Tổng Story Point = 16 Story Point

- Sprint Goal : “Hoàn thành phiên bản giỏ hàng cơ bản : thêm sản phẩm, xem giỏ hàng, xóa sản phẩm và xem tổng tiền.”

- Task phù hợp với Velocity

| Task được chọn | Story point |
| --- | --- |
| Thiết kế UI/UX | 1 |
| API Thêm sản phẩm | 2 |
| API Lấy giỏ hàng | 2 |
| API Xóa sản phẩm | 2 |
| Hiển thị tổng tiền + phí ship đơn giản | 2 |
| Viết test & QA | 2 |

- Task đưa sang Sprint tiếp theo :

  - API “Cập nhật giỏ hàng” (bản hoàn chỉnh) – 2 SP

  - Các cải tiến hoặc logic nâng cao khác

- Kết quả Sprint, cuối Sprint nhóm sẽ hoàn thành các chức năng :

  - Thêm sản phẩm vào giỏ

  - Xem danh sách giỏ

  - Xóa sản phẩm

  - Tính tổng tiền

  - UI cơ bản hoạt động

  - API hoạt động