EX5:

1. Chi tiết kế hoạch Sprint

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên sprint | Sprint 1 – Xây dựng chức năng đăng ký & đăng nhập người dùng |
| Thời gian sprint | 2 tuần(từ 25/11 đến 08/12) |
| Mục tiêu sprint | Hoàn thiện chức năng Đăng ký, Đăng nhập, Lưu trữ thông tin tài khoản vào database, UI cơ bản trang Login/Register |
| Thành viên nhóm | 1 Product Owner – 1 Scrum Master – 4 Developer – 1 QA |

1.1. Sprint Planning

- Thời gian họp: 25/11 – 9:00 đến 11:00

- Nội dung thực hiện:

  - Product Owner trình bày Product Backlog

  - Team chọn các item đưa vào Sprint

  - Dự kiến khối lượng công việc theo Story Points

| Product Backlog Item | Ước lượng (SP) | Người thực hiện |
| --- | --- | --- |
| UI Register | 3 | Dev A |
| UI Login | 3 | Dev B |
| API Register | 4 | Dev C |
| API Login + JWT | 4 | Dev D |
| Kết nối Database | 3 | Dev D |
| Kiểm thử tính năng | 4 | QA |

Kết quả Sprint Planning: Tạo Sprint Backlog, cam kết hoàn thành 21 Story Points.

1.2. Daily Scrum

- Thời gian: 15 phút mỗi ngày — 9:00–9:15

- Hình thức: họp trực tiếp/Google Meet

- Mẫu trả lời của từng thành viên:

  - Hôm qua đã làm gì?

  - Hôm nay sẽ làm gì?

  - Có gặp trở ngại gì không?

Scrum Master ghi nhận blocker và hỗ trợ giải quyết (ví dụ lỗi DB, lỗi merge code…).

1.3. Sprint Review

- Thời gian: 08/12 – 15:00 đến 16:00

- Thành phần: PO + Development Team + Stakeholder

- Nội dung trình bày:

  - Demo tính năng Register và Login

  - Kết quả kiểm thử

  - Người dùng có thể tạo tài khoản và đăng nhập thành công bằng JWT

- Phản hồi từ Product Owner:

  - UI ổn

  - Đề xuất thêm validate email trong Sprint tiếp theo

1.4. Sprint Retrospective

- Thời gian: 08/12 – 16:00 đến 17:00

- Câu hỏi đánh giá:

| Nội dung | Ý kiến nhóm |
| --- | --- |
| Điều làm tốt | Giao tiếp nhóm tốt, hỗ trợ nhau nhanh |
| Điều chưa tốt | Chưa ước lượng chính xác thời gian API |
| Cải tiến | Chia nhỏ task API để dễ kiểm soát, review code sớm hơn |

EX6:

1. User Stories (ít nhất 7 cái)

US01 – Tìm kiếm sản phẩm: chức năng lõi cần có đầu tiên

- Tôi là một khách hàng

- Tôi muốn tìm kiếm sản phẩm theo tên hoặc từ khóa

- Để tôi có thể nhanh chóng tìm được sản phẩm mình cần

US02 – Lọc sản phẩm: tăng trải nghiệm tìm kiếm

- Tôi là một khách hàng

- Tôi muốn lọc sản phẩm theo giá, thương hiệu, danh mục

- Để tôi có thể thu hẹp danh sách và chọn sản phẩm phù hợp

US03 – Xem chi tiết sản phẩm: cần để khách đưa ra quyết định

- Tôi là một khách hàng

- Tôi muốn xem thông tin chi tiết của sản phẩm (mô tả, giá, đánh giá, hình ảnh)

- Để tôi có thể hiểu rõ hơn trước khi quyết định mua

US04 – Thêm sản phẩm vào giỏ hàng: chuẩn bị cho việc mua

- Tôi là một khách hàng

- Tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng

- Để tôi có thể lưu các sản phẩm mình muốn mua

US05 – Đặt hàng: chức năng giao dịch chính

- Tôi là một khách hàng

- Tôi muốn tiến hành đặt hàng và nhập thông tin giao hàng

- Để tôi có thể mua sản phẩm và nhận hàng tại địa chỉ của mình

US06 – Thanh toán: hoàn tất giao dịch

- Tôi là một khách hàng

- Tôi muốn thanh toán bằng nhiều phương thức khác nhau (COD, ví điện tử, thẻ ngân hàng)

- Để tôi có thể lựa chọn cách trả tiền thuận tiện nhất

US07 – Theo dõi đơn hàng: dịch vụ sau mua

- Tôi là một khách hàng

- Tôi muốn xem trạng thái đơn hàng (đang chuẩn bị, vận chuyển, đã giao)

- Để tôi có thể biết đơn hàng của mình đang ở đâu

2. Product Backlog (sắp xếp theo mức độ ưu tiên)

US01->US02->US03->US04->US05->US06->US07

EX7:

1. User Stories

US01 – Tìm kiếm phim: tính năng cốt lõi

- Tôi là một khách hàng

- Tôi muốn tìm kiếm phim theo tên hoặc từ khóa

- Để tôi có thể nhanh chóng tìm được bộ phim tôi muốn xem

US02 – Lọc phim theo thể loại & định dạng: tăng trải nghiệm tìm phim

- Tôi là một khách hàng

- Tôi muốn lọc phim theo thể loại, độ tuổi, 2D/3D/IMAX

- Để tôi có thể chọn phim phù hợp với sở thích và nhu cầu

US03 – Xem lịch chiếu: cần thiết để chọn suất chiếu

- Tôi là một khách hàng

- Tôi muốn xem lịch chiếu theo rạp, theo ngày

- Để tôi có thể chọn suất chiếu phù hợp với thời gian của mình

US04 – Chọn ghế: giai đoạn bắt buộc trước khi đặt vé

- Tôi là một khách hàng

- Tôi muốn xem sơ đồ ghế và chọn ghế còn trống

- Để tôi có thể chọn vị trí ngồi yêu thích

US05 – Đặt vé: chức năng chính

- Tôi là một khách hàng

- Tôi muốn đặt vé cho suất chiếu đã chọn

- Để tôi có thể giữ chỗ và đảm bảo việc xem phim

US06 – Thanh toán: hoàn tất giao dịch

- Tôi là một khách hàng

- Tôi muốn thanh toán bằng nhiều phương thức (ví điện tử, thẻ ngân hàng, COD tại quầy)

- Để tôi có thể chọn cách thanh toán thuận tiện nhất

US07 – Nhận thông báo phim mới: cần thiết khi người dùng đến rạp

- Tôi là một khách hàng

- Tôi muốn nhận thông báo khi có phim mới hoặc khuyến mãi

- Để tôi có thể không bỏ lỡ các phim hấp dẫn

US08 – Xem vé đã mua: tính năng mở rộng

- Tôi là một khách hàng

- Tôi muốn xem lại các vé đã mua trong tài khoản

- Để tôi có thể kiểm tra thông tin khi tới rạp và quản lý lịch xem phim

2. User Story Mapping

Dưới đây là User Story Map dạng văn bản, đúng theo yêu cầu bài tập:

2.1Hoạt động lớn (User Activities):

- Khám phá phim

- Chọn phim

- Đặt vé

- Thanh toán

- Hậu thanh toán

2.2 Các bước trong từng hoạt động (Steps):

A. Khám phá phim

- Tìm kiếm phim (US01)

- Lọc phim theo thể loại/định dạng (US02)

B. Chọn phim

- Xem lịch chiếu (US03)

C. Đặt vé

- Chọn ghế (US04)

- Đặt vé (US05)

D. Thanh toán

- Thanh toán (US06)

E. Hậu thanh toán

- Xem vé đã mua (US08)

- Nhận thông báo phim mới (US07)

3. Product Backlog (sắp xếp theo ưu tiên)

US01->US02->US03->US04->US05->US06->US07->US08

EX8:

BÁO CÁO CUỘC HỌP DAILY SCRUM – ĐỘI DEV BACKEND

Ngày: 26/11/2025
Scrum Master: Bạn
Thành viên tham gia: Dev A, Dev B, Dev C, Dev D, QA

Sprint: Sprint 1 – Chức năng Đăng ký & Đăng nhập (25/11 – 08/12)
Sprint Goal: Hoàn thiện UI Login/Register, API Register/Login + JWT, kết nối database, kiểm thử.

1. Thành viên Dev A – UI Register (3 SP)

Hôm qua tôi đã làm gì?

- Hoàn thiện layout cơ bản của trang đăng ký.

- Thiết lập form validation (email, password, confirm password).

Hôm nay tôi sẽ làm gì?

- Kết nối UI Register với API Register (Dev C).

- Tinh chỉnh UI/UX theo feedback của QA.

Có trở ngại nào cản trở tôi không?

- Không có trở ngại.

2. Thành viên Dev B – UI Login (3 SP)

Hôm qua tôi đã làm gì?

- Xây dựng UI đăng nhập và các trạng thái loading/error.

- Kiểm tra responsive cho mobile.

Hôm nay tôi sẽ làm gì?

- Tích hợp API Login + JWT (Dev D).

- Hiển thị thông báo lỗi từ backend.

Có trở ngại nào cản trở tôi không?

- Có trở ngại: Dev B chưa nhận tài liệu response error chi tiết từ backend.

- Giải pháp đề xuất: Dev D sẽ gửi mô tả error format trong ngày.

3. Thành viên Dev C – API Register (4 SP)

Hôm qua tôi đã làm gì?

- Tạo API Register, xử lý tạo tài khoản + mã hóa mật khẩu.

- Viết unit test mức cơ bản.

Hôm nay tôi sẽ làm gì?

- Kết nối API Register với database sau khi Dev D hoàn thành thiết lập DB.

- Bổ sung exception handling.

Có trở ngại nào?

- Trở ngại: Chưa có bảng user schema cuối cùng từ Dev D.

- Giải pháp: Dev D sẽ chốt bảng và gửi schema ngay trong buổi sáng.

4. Thành viên Dev D – API Login + JWT (4 SP) & Kết nối DB (3 SP)

Hôm qua tôi đã làm gì?

- Tích hợp kết nối database (MySQL/PostgreSQL).

- Tạo API Login + generate JWT token.

Hôm nay tôi sẽ làm gì?

- Hoàn thiện refresh token flow và phân quyền cơ bản.

- Gửi lại database schema chính thức cho Dev C để họ tiếp tục API Register.

Có trở ngại nào?

- Trở ngại: Server test chậm, gây lỗi kết nối tạm thời.

- Giải pháp: Scrum Master liên hệ IT hỗ trợ tăng tài nguyên cho server test.

5. QA – Kiểm thử tính năng (4 SP)

Hôm qua tôi đã làm gì?

- Viết test case cho đăng ký + đăng nhập.

- Chuẩn bị test checklist cho giao diện.

Hôm nay tôi sẽ làm gì?

- Test UI Register của Dev A.

- Test UI Login của Dev B khi có API Login.

Có trở ngại nào?

- Chưa thể test end-to-end do Dev D đang hoàn thiện JWT + DB.

- QA đang tạm test theo mock API.

2. Điều chỉnh tiến độ & kế hoạch

- Không có vấn đề nghiêm trọng gây chậm Sprint.

- Các rủi ro đã được nhận diện và có hướng xử lý rõ ràng.

- Nhóm tiếp tục công việc bình thường.

- Các trở ngại còn lại sẽ được thảo luận sâu hơn trong Sprint Retrospective.